PROJEKTOVÝ ZÁMER

Vzor pre manažérsky výstup  I-02

podľa vyhlášky MIRRI č. 401/2023 Z. z.  (účinnosť od 1.4.2025)

| Povinná osoba | Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky |
| --- | --- |
| Názov projektu | Upgrade ELODO |
| Zodpovedná osoba za projekt | Ing. Peter Longa , Ing. Tomáš Beljak |
| Realizátor projektu | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
| Vlastník projektu | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |

Schvaľovanie dokumentu

| Položka | Meno a priezvisko | Organizácia | Pracovná pozícia | Dátum | Podpis (alebo elektronický súhlas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# HISTÓRIA DOKUMENTU

| Verzia | Dátum | Zmeny | Meno a priezvisko |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 24.10.2025 | Prvá verzia | Beljak |

# ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

V súlade s Vyhláškou č. 401/2023 Z.z. je dokument I-02 Projektový zámer určený na rozpracovanie detailných informácií prípravy projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, pláne realizácie, alokovaní rozpočtu a ľudských zdrojov.

Účelom predkladaného dokumentu je popis informácií o zmysle a dôvodoch realizácie projektu, odhadovaných prínosoch a nákladoch projektu, odôvodnení alokácie nevyhnutných zdrojov projektu, časovom rámci realizácie a odhadovaných rizikách projektu.

Dokument je vypracovaný v rámci prípravno-iniciačnej fázy projektu v súlade s Vyhláškou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy.

## Použité skratky a pojmy

| SKRATKA/POJEM | POPIS |
| --- | --- |

Tabuľka 1 Skratky a pojmy

## Konvencie pre typy požiadaviek (príklady)

Konvencia pre označovanie požiadaviek je nasledovná:

R-XX

R 	– označenie požiadavky

xx	– číslo požiadavky

# DEFINOVANIE PROJEKTU

## Manažérske zhrnutie

Cieľom projektu Upgrade ELODO je modernizovať a rozšíriť existujúci informačný systém ELODO (Elektronické odosielanie dokumentov) tak, aby popri doterajšej funkcii elektronického odosielania rozhodnutí plnil aj úlohu centrálnej aplikácie na prijímanie a distribúciu elektronických podaní občanov smerom k príslušným okresným úradom. Tým sa obnoví schopnosť Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) automatizovane spracúvať elektronické žiadosti a návrhy v katastrálnych konaniach, ktorá bola narušená po kybernetickom útoku v roku 2025. Po realizácii projektu bude ELODO prijímať podania z modernizovaného portálu služieb katastra (DSKN) cez rezortnú integračnú platformu (RIP) a efektívne ich distribuovať na katastrálne odbory okresných úradov (KOOÚ) na ďalšie spracovanie.

## Motivácia a rozsah projektu

Hlavným dôvodom je kritická potreba obnoviť elektronické služby katastra po výpadku spôsobenom kybernetickým incidentom a súbežne zabezpečiť podporu pre digitálne služby v rámci programu Prioritných životných situácií (ŽS) – konkrétne ŽS2 (Kúpa/vlastnenie nehnuteľnosti), ŽS6 (Presťahovanie) a ŽS15 (Uzavretie manželstva).

V súčasnosti (po kybernetickom útoku) neexistuje riešenie na automatizované prijímanie a spracovanie elektronických podaní; tie musia byť podávané listinne alebo všeobecnou elektronickou podateľňou a následne manuálne distribuované pracovníkom, čo je zdĺhavé a neefektívne. Projekt reaguje na túto medzeru – poskytne jednotnú komunikačnú bránu pre príjem aj odosielanie podaní.

Zároveň nenavyšuje administratívnu záťaž pracovníkov katastra nakoľko nezavádza ďalší systém v zložitom ekosystéme systémov prevádzkovaných na katastrálnych odboroch okresných úradov.

## Zainteresované strany (Stakeholderi)

| ID | AKTÉR / STAKEHOLDER | SUBJEKT (názov / skratka) | ROLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ÚGKK SR (vedenie úradu) | Úrad geodézie, kartografie a katastra | Zákazník a gestor projektu – iniciátor projektu, financovanie, schvaľovanie výstupov. |
| 2. | KOOÚ (používatelia ELODO) | Katastrálne odbory okresných úradov | Koncoví používatelia – pracovníci, ktorí budú systém denne používať na spracovanie podaní; poskytujú vstupy (požiadavky), budú školení a zapojení do pilotu. |
| 3. | Odbor IT / Prevádzka IS | ÚGKK SR, Odbor informatiky | Vlastník produktu a infraštruktúry – správa a údržba systému ELODO, technický dohľad, zabezpečenie prevádzky po nasadení. |
| 4. | MIRRI SR (program ŽS) | Ministerstvo investícií, region. rozvoja a informatizácie SR | Partner a programový dohľad – gestor programu Prioritné ŽS (financovanie z Plánu obnovy), sleduje napĺňanie cieľov ŽS a synergiu s ostatnými projektmi eGovernmentu. |

Tabuľka 2 Zainteresované strany (Stakeholderi)

## Ciele projektu

| ID | Názov cieľa | Názov strategického cieľa | Spôsob realizácie strategického cieľa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prijímanie a distribúcia elektronických podaní | Program Prioritných životných situácií (Plán obnovy) – Digitalizácia služieb katastra pre kľúčové životné situácie občanov. | Realizáciou projektu ÚGKK SR splní podmienky pre spustenie digitálnych služieb pri kúpe a predaji nehnuteľnosti na bývanie, presťahovaní a uyavretí manželstva |

Tabuľka 3 Ciele projektu

## Merateľné ukazovatele (KPI)

| ID | ID/Názov cieľa | Názov ukazovateľa (KPI) | Popis ukazovateľa | Merná jednotka | AS IS merateľné hodnoty (aktuálne) | TO BE Merateľné hodnoty (cieľové hodnoty) | Spôsob ich merania a Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | 1 - Prijímanie a distribúcia elektronických podaní | Počet elektronicky spracovaných podaní | Počet podaní (návrhov/žiadostí) prijatých a vybavených cez ELODO | počet podaní | 0 | 150.000... | ... |
|  |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ... |  | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Tabuľka 4 Merateľné ukazovatele (KPI)

## Špecifikácia potrieb koncového používateľa

Projekt neobsahuje rozhrania pre koncových používateľov

## Detailný opis obmedzení a predpokladov

Predpoklady úspešnej realizácie projektu:

- Dostupnosť externých komponentov: Projekt predpokladá, že rezortná integračná platforma (RIP) a modernizovaný portál DSKN budú v čase testovania a nasadenia ELODO pripravené a funkčné v potrebnom rozsahu. Najmä RIP bude poskytovať integračné služby pre spracovanie podaní zo špecializovaného portálu. Modernizovaný portál DSKN musí byť spustený s podporou služieb pre ŽS2, ŽS6, ŽS15 a umožniť reálne podanie žiadosti občanom. Tieto predpoklady sú koordinované v rámci programového riadenia Prioritných ŽS – oneskorenie v jednom z komponentov by priamo ovplyvnilo aj projekt ELODO.

- Právne prostredie: Projekt bude realizovaný v súlade s platnou legislatívou

Obmedzenia vymedzujúce rozsah projektu:

- Limity integrácií so starými systémami: Existujúce agendové systémy katastra (WSKN, WRKN, atď.) nemajú integračné rozhrania. Integrácia ELODO s týmito systémami nebude realizovaná. 
Toto obmedzenie znamená, že niektoré údaje bude možno potrebné do ELODO zadávať ručne (napr. číslo konania z WRKN), a že informácie z ELODO do existujúcich agendových systémov budú zadávané manuálne

- Časové obmedzenie – fixný termín Plánu obnovy: Projekty financované z Plánu obnovy (Prioritné ŽS) majú stanovené míľniky a ciele, ktoré musia byť splnené do konca Q1/2026 (aby nedošlo k ohrozeniu financovania). Z toho vyplýva pevný časový rámec pre projekt: funkčná implementácia podpory ŽS2, ŽS6, ŽS15 v ELODO musí byť pripravená do tohto termínu.

- Technologické obmedzenia a štandardy: Projekt bude realizovaný v rámci existujúceho prostredia ÚGKK. Projekt sa preto nezaoberá prípravou HW infraštruktúry.

- Rozsah organizačných zmien: Projektom sa nemenia organizačné procesy – upravuje sa IT riešenie a metodické usmernenia pracovných postupov.

## Vyhodnotenie rizík a závislostí

| ID | NÁZOV RIZIKA / ZÁVISLOSTI | Kategória rizika | Potenciálny dopad | Opatrenia na zmiernenie rizika (mitigácia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oneskorenie dodávky integračnej platformy (RIP) | B | Ak RIP nebude funkčná, ELODO nemôže prijímať podania, ohrozenie cieľov projektu | Úzka koordinácia všetkých tímov spolupracujúcich na projektoch životných situácií (špeciálne tím RIP), paralelné testovanie modulov. |
| 2 | Nedodržanie termínov POO | C | Strata financovania projektu, reputačná škoda ÚGKK | Detailný harmonogram komunikovaný s MIRRI aj dodávateľom, úzka spolupráca s dodávateľom už v prípravnej a iniciačnej fáze projektu. |

Tabuľka 5 Prehľad najzávažnejších rizík a závislostí

## Detailný opis rozpočtu projektu a jeho prínosov

Odhad ceny implementácie BP v rámci projektu modernizácie portálu DSKN predstavuje 599871 € s DPH / zmenová požiadavka v prevádzke nad 200 000 EUR do 1 000 000 EUR vrátane. Produktový zoznam požiadaviek tvorí 6 biznis požiadaviek, z ktorých je x MMP (minimal marketable products), cez dodanie ktorých bude sledované splnenie míľnikov komponentu POO.

Produktový zoznam požiadaviek je súčasťou Konceptov realizácie ImP pre Projekt implementácie zmenových

požiadaviek pre ŽS 2, ŽS6 a ŽS15 pre ÚGKK SR, časť B

| Identifikácia biznis požiadavky (z Implementačného plánu pre ŽS) | Názov biznis požiadavky (z Implementačného plánu pre ŽS) | Suma bez DPH | Suma s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| ŽS2_BP_07a | Úprava služieb na ESKN portáli do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) | 220 000 € | 270 600 € |
| ŽS2_BP_11 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS - Notifikácia na zaplatenie chýbajúceho poplatku (MMP) | 26 000 € | 31 980 € |
| ŽS6_BP_45 | Jedna žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - Fáza 2 (MMP) | 120 000 € | 147 600 € |

### Zdroj financovania

Projekt bude financovaný výhradne na účely obnovy elektronických služieb v rozsahu programu prioritných životných situácií, pričom financovanie bude zabezpečené z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (POO).Cieľom je uvedenie do prevádzky najneskôr v prvom štvrťroku 2026. Po dokončení nasadenia bude prevádzka a ďalší rozvoj zabezpečený Úradom pre geodéziu, kartografiu a katastra (UGKK) prostredníctvom existujúcej zmluvy.

## Harmonogram projektu

| ID | FÁZA/AKTIVITA | ZAČIATOK (odhad termínu) | KONIEC (odhad termínu) | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prípravná fáza a Iniciačná fáza | T | T |  |
| 2. | Realizačná fáza | T+1 deň | 6.3.2026 |  |
| 2.1 | Analýza a Dizajn | T | 15.12.2025 |  |
| 2.2 | Implementácia a testovanie – Inkrement 1 | T | 31.12.2025 |  |
| 2.3 | Implementácia a testovanie – Inkrement 2 | 1.1.2026 | 6.3.2026 |  |
| 3 | Nasadenie | 6.3.2026 | 27.3.2026 |  |
| 3.1 | Akceptácia MIRRI | 6.3.2026 | 16.3.2026 |  |
| 3.2 | Akceptácia ÚGKK | 17.3.2026 | 25.3.2026 |  |
| 3.3 | Nasadenie do produkcie | 26.3.2026 | 27.3.2026 |  |

## Návrh organizačného zabezpečenia projektu (projektový tím)

Riadiaci výbor projektu

| ID | Meno a Priezvisko | Pozícia | Oddelenie | Rola v projekte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mgr., Peter Vavro | Predseda riadiaceho výboru projektu |  | Predseda riadiaceho výboru (pracovné zaradenie v línii) |
| 2. | Ing., Dušan Hanus | Člen riadiaceho výboru projektu - Biznis vlastník |  | Biznis vlastník (pracovné zaradenie v línii) |
| 3. | Ing., Martin Vojtko | Člen riadiaceho výboru projektu - Biznis vlastník |  | Biznis vlastník (pracovné zaradenie v línii) |

Projektový team, pozícia, oddelenie a rola v projekte.

| ID | Meno a Priezvisko | Pozícia | Oddelenie | Rola v projekte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ing., Tomáš Beljak | Projektový manažér (externý PM) | Ext. konzultant | Projektový manažér |
| 2. | Ing. Adriana Steinerová | (pracovné zaradenie v línii) | ÚGKK/Katastrálny odbor | Kľúčový používateľ |
| 3. | Ing. Andrej Vašek | (pracovné zaradenie v línii) | ÚGKK/Katastrálny odbor | Biznis analytik |
| 4. | Ing., Eva Chanasová | (pracovné zaradenie v línii) | VÚGK | IT analytik |
| 5. | Ing. Martina Hatalová | (pracovné zaradenie v línii) | VÚGK | Biznis analytik |
| 6. | Dodávateľ | IT architekt | Dodávateľ | IT architekt |
| 7. | Ing., Ján Tovarňák | Manažér IT prevádzky | ÚGKK/ | Manažér IT prevádzky |
| 8. | Ing. Peter Pongrác | Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti |  | Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti |
| 9. | Judr. Odeta Poldaufová | (pracovné zaradenie v línii) | ÚGKK/Legislatívno-právny odbor | Biznis analytik |

# LEGISLATÍVA

V rámci projektu nebudú riešené legislatívne zmeny

# ARCHITEKTÚRA RIEŠENIA PROJEKTU

V rámci prípravnej fázy neboli rozpracované viaceré alternatívy.

ELODO je systém v prevádzke, ktorý aktuálne zabezpečuje elektronické odosielanie rozhodnutí smerom k občanom a inštitúciám. Po kybernetickom útoku v roku 2025 neexistuje interný systém na automatizovanú distribúciu prijatých elektronických podaní – podania sa prijímajú buď listinne, alebo vo všeobecnej agende ÚPVS a ďalej sa distribuujú manuálne, bez ďalšej podpory informačných systémov.

Zotrvávať v tomto stave nie je možné, pretože neumožňuje plnohodnotný príjem a evidencia elektronických podaní v zmysle potrieb ÚGKK, KOOÚ a požiadaviek programu životných situácií (rozumej prijímanie podaní zo špecializovaného portálu).

Teoretickou alternatívou by bolo vybudovať úplne nový systém na príjem podaní. To by však znamenalo zavedenie ďalšej aplikácie do pracovného prostredia pracovníkov KOOÚ, čo by zvýšilo počet systémov, s ktorými musia manipulovať, a predĺžilo by čas implementácie za termíny programu životných situácií.

Rozšírenie ELODO o funkcionality pre príjem a distribúciu podaní predstavuje vhodnú alternatívu – pričom nenavyšuje počet systémov, zabezpečuje kontinuitu práce a umožňuje obnoviť automatizované spracovanie podaní, ktoré v súčasnosti chýba. Zároveň, v zmysle požadovanej integrácie na rezortnú integračnú platformu, je systém modulárny a pripravený na budúcu integráciu s novým agendovým systémom ISKN 2.0.

## Náhľad architektúry a popis budúceho cieľového produktu

Modernizovaný ELODO bude v cieľovom stave plniť úlohu centrálnej aplikácie pre prijímanie, evidenciu a odosielanie elektronických podaní.

Systém sa rozšíri o modul príjmu elektronických podaní prostredníctvom rezortnej integračnej platformy (RIP); tento modul zabezpečí automatizovanú distribúciu podaní pracovníkom katastrálnych odborov (KOOÚ) a umožní nahrať elektronické doplnenia podaní doručené mimo RIP i naskenované listinné doplnenia.

Súčasťou riešenia bude aj ručná evidencia podaní doručených na okresné úrady ako všeobecné podanie do ÚPVS, čím sa zabezpečí jednotný archív všetkých elektronicky doručených a odoslaných podaní na KOOÚ.

Súčasťou riešenia bude podporná funkcionalita na overovanie kvalifikovaných elektronických podpisov, ktorá zobrazuje detaily podpisu a pečiatok a dôvod neplatnosti po overení cez RIP. Systém bude generovať vybrané notifikačné udalosti a ktoré budú prostredníctvom RIP odosielané do centrálneho notifikačného modulu (CNM – prostredníctvom RIP a CAMP) a na modernizovaný portál DSKN.

ELODO zároveň zabezpečí, pre všetky prijaté a odoslané dokumenty archivovanie dokumentov pre dlhodobú overiteľnosť elektronických podpisov.

Keďže projekt rozširuje existujúci systém, užívateľské procesy zostanú zachované; budú len aktualizované tak, aby sa zjednodušila manipulácia s podaniami a nenavýšil sa počet systémov, s ktorými pracujú zamestnanci.

V biznis vrstve zostáva kľúčovým procesom obeh elektronického podania, pričom elektronické podanie prijaté prostredníctvom RIP bude doručené na distribúciu do ELODO. ELODO zaeviduje podanie, pridelí ho na relevantný katastrálny úrad a pracovníkovi KOOÚ umožní prevziať podanie v rámci svojej „agendy“ na spracovanie. Zároveň pre prípad doplnenia elektronických podaní listinnou formou systém umožní priloženie scanov dokumentov.

V aplikačnej vrstve sa systém ELODO nebude deliť na samostatné moduly.

Systém bude rozšírený o funkcionality, pričom najdôležitejšia z nich je rozšírenie doterajšej funkcionality „odosielanie rozhodnutí“ aj o príjem podaní. ELODO bude schopné prijímať a distribuovať elektronické podania prijaté z rezortnej integračnej platformy (RIP), evidovať ich a vytvárať podkladové údaje pre vybrané notifikácie.

V technologickej vrstve bude ELODO naďalej prevádzkované ako webová aplikácia na existujúcej infraštruktúre ÚGKK SR. Integrácia so systémami (špecializovaný portál, CNM, CAMP, moduly ÚPVS, kvalifikovaná služba overovania podpisov, RIAM) bude riešená prostredníctvom RIP.

## Biznis vrstva

### Návrh riešenia v biznis vrstve architektúry

V dokumentoch KRIMP (Koncept realizácie Implementačného plánu) boli identifikované nasledovné biznis požiadavky na systém ELODO, ktoré sú predmetom riešenia projektu:

| Identifikácia biznis požiadavky | Názov biznis požiadavky | Popis biznis požiadavky |
| --- | --- | --- |
| ŽS2_BP_07a | Úprava služieb na špecializovanom portáli do dizajnu ID SK (ID SK 3.0) | Zavedenie konkrétnych služieb súvisiacich s riešením ŽS do ID SK dizajnu - vstupné aj výstupné služby (ID SK 3.0) – len nevyhnutné obrazovky / časti pre „Podávanie návrhu na vklad do KN - Predávam (kupujem) nehnuteľnosti A.1.1.1 „ |
| ŽS2_BP_11 | Rozšírenie a úprava notifikácii (kontextových správ) ÚPVS - Notifikácia na zaplatenie chýbajúceho poplatku (MMP) | Ak občan nezdokladoval zaplatenie poplatku hneď pri podaní odíde mu jedna pripomienka na zaplatenie, nakoľko sa mu bez zaplateného poplatku preruší konanie a hneď ide rozhodnutie o prerušení konania. Ak by zaplatil, tak by sa ušetril čas a peniaze na vystavenie a zasielanie rozhodnutia o prerušení z dôvodu nezaplatenia |
| ŽS6_BP_45 | Jedna žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri - Fáza 2 (MMP) | Elektronická služba “Žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri” portálu bude len jedna, občanovi sa ponúkne zoznam všetkých jeho nehnuteľností a na pozadí sa automaticky rozdistribuuje na všetky dotknuté OÚ KN. |

ŽS2_BP_07a – Úprava služieb na špecializovanom portáli do dizajnu ID SK 3.0 a

ŽS6_BP_45 – Jedna žiadosť o zmenu osobných údajov zapísaných v katastri (fáza 2)

V rámci implementácie biznis požiadaviek ŽS2_BP_07a a ŽS6_BP_45 sa ELODO, ako interná aplikácia ÚGKK SR, rozšíri o komplexnú funkcionalitu prijímania a správy elektronických podaní. Elektronické návrhy na vklad nehnuteľnosti či žiadosti o zmenu osobných údajov budú občania podávať na portáli DSKN upravenom do dizajnu ID SK 3.0.

ELODO ich prostredníctvom rezortnej integračnej platformy (RIP) prevezme, zaeviduje s prílohami a metaúdajmi, umožní nahratie naskenovaných listinných príloh, alebo doplnení podaní z ÚPVS a umožní samostatné overenie podpisov. Každé podanie systém zaeviduje, automaticky alebo manuálne priradí konkrétnemu okresnému úradu a umožní prevziať zodpovedným pracovníkom, pričom ten bude mať k dispozícii personalizovanú „Moju agendu“. Systém poskytne prehľad o všetkých rozpracovaných podaniach pre nadriadeného a administrátor bude mať k dispozícii prehľad za celé Slovensko.

Pri žiadosti o zmenu osobných údajov (ŽS6_BP_45) bude ELODO navyše schopné jedinú žiadosť podanú občanom interne rozdeliť na samostatné položky pre každú dotknutú nehnuteľnosť a automaticky ich priradiť na spracovanie príslušným okresným úradom, čo umožní občanovi komunikovať cez jednu službu, kým systém zabezpečí efektívne vybavenie všetkých nehnuteľností v rôznych KOOÚ.

ŽS2_BP_11 – Notifikácia na zaplatenie chýbajúceho poplatku

Systém bude rozlišovať výzvu na uhradenie správneho poplatku, na základe ktorej budú generované špecializované notifikácie na uhradenie.

### Prehľad koncových služieb – budúci stav (TO BE):

Nie je relevantné pre projekt. Projekt rozvíja príjem podaní zo špecializovaného portálu prostredníctvom interného systému RIP na distribúciu podaní k pracovníkom KOOÚ (G2E). Pre komunikáciu G2E sa KS nezakladajú.

### Organizačné zmeny a Procesy dotknuté navrhovaným riešením

V rámci projektu nebudú realizované zmeny procesov a organizačné zmeny. Budú zavedené nové metodické pokyny pre prácu s jedným systémom.

### Jazyková podpora lokalizácia

Jazykovú lokalizácia riešenia a používateľské prostredie bude implementované v slovenskom jazyku.

## Aplikačná vrstva

### Návrh riešenia v aplikačnej vrstve architektúry

Systém ELODO (isvs_15285) bude integrovaný na rezortnú integračnú platformu (isvs_14801)

### Rozsah informačných systémov – budúci stav (TO BE)

| Kód ISVS (z MetaIS) | Názov ISVS | Modul ISVS (zaškrtnite, ak ISVS je modulom) | Stav IS VS | Typ IS VS | Kód nadradeného ISVS (v prípade zaškrtnutého checkboxu pre modul ISVS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| isvs_15285 | ELODO | ☐ | Prevádzkovaný a plánujem rozvíjať | Agendový |  |

Tabuľka 12 Rozsah informačných systémov - budúci stav (TO BE)

V rámci projektu nie sú vytvárané priame integrácie na spoločné moduly ÚPVS ani na iné ISVS okrem vyššie uvedenej rezortnej integračnej platformy.

## Dátová architektúra

Kapitola a podkapitoly nie sú relevantné pre projekt, nakoľko v projekte ani na jeho základe sa neplánuje vyhlasovanie referenčných údajov, štandardizácia dátových prvkov, publikácia otvorených údajov či manažment osobných údajov.

## Technologická architektúra

Predmetom projektu nie je zmena technologickej architektúry existujúceho riešenia ELODO.

## Bezpečnostná architektúra

Projekt sa nezaoberá zmenou riešenia bezpečnosti systému ELODO.

# PREVÁDZKA A ÚDRŽBA VÝSTUPOV PROJEKTU

Prevádzka a údržba budú zabezpečené v zmysle parametrov existujúcej zmluvy

# OPIS IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU A PREBERANIA VÝSTUPOV PROJEKTU

Implementácia a preberanie výstupov projektu bude realizované v súlade s platnou zmluvou a Vyhláškou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 401/2023 Z. z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy v zmysle ustanovení podľa § 5 a nasledovných ustanovení.

# PRÍLOHY

Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí (Excel): https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html

Koniec dokumentu